Додаток1

до рішення виконавчого комітету №88

від 16   травня   2017 року

ЗАХОДИ

щодо підготовки  об'єктів житлово-комунального господарства та  соціальної сфери Дергачівської міської ради до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2017-2018 років

Організаційні заходи

1.	Утворити міський штаб по організації роботи з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери Дергачівської міської ради до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2017-2018рр.

Виконавчий комітет міської ради

Травень  2017 року

2. Забезпечити своєчасне проведення поточних платежів за спожитий природний газ.

Виконавчий комітет міської ради,

До 1 жовтня 2017 року

3. Завершити роботу із затвердження оптимізованої схеми перспективного розвитку системи теплопостачання у м.Дергачі.

Дергачівська міська рада

Травень  2017 року

4. Продовжити роботу по встановленню  тарифів на житлово-комунальні послуги щодо їх відповідності фактичній собівартості виробництва послуг, у разі не покриття витрат  виробництва послуг діючими тарифами надати до Державної інспекції контролю за цінами в Харківській області матеріали щодо розрахунку економічно обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги.

Виконавчий комітет міської ради,

КП «Дергачікомунсервіс»

Червень 2017 року

5.	Забезпечити впровадження прогресивних енергоефективних технологій, обладнання та матеріалів, спрямованих на зменшення технологічних витрат і втрат ресурсів відповідно до заходів з енергозбереження із забезпеченням зменшення витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, затверджених розпорядженням Дергачівського міського голови №37 від 11.04.2014р.

Виконавчий комітет міської ради,

КП «Дергачікомунсервіс»

До 1 жовтня 2017 року

Електро - та  теплоенергетика

6.	Забезпечити виконання заходів з підготовчих і ремонтних робіт на
внутрішньобудинкових теплових мережах житлового фонду комунальної власності територіальної громади м.Дергачі.

КП «Дергачікомунсервіс»

До 1 жовтня 2017 року

7.	Сприяти відповідно до п.п. 4, 13 Правил охорони електричних мереж,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.97 року  № 209, Закону України «Про охорону земель» роботі підрозділів Дергачівського району електричних мереж з власниками та орендарями земельних ділянок, користувачами, підприємствами, установами, організаціями та громадянами із збереження електричних мереж, запобігання аваріям через пошкодження ліній електропередач зеленими насадженнями.

КП «Дергачікомунсервіс», виконавчий комітет міської ради

Постійно

8.	Провести разом із підрозділами Дергачівського району електричних мереж роботу з перевірки відповідності категорій надійності зовнішніх схем електропостачання об'єктів теплозабезпечення вимогам Державних будівельних норм України В.2.5-23:2010 «Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення» за згодою.

Виконавчий комітет міської ради,

КП «Дергачікомунсервіс»

До 1 жовтня 2017 року

9.	Забезпечити підготовку котелень і теплових мереж до початку опалювального періоду 2017-2018 років.

Виконавчий комітет міської ради,

До 01вересня 2017 року

Водопровідно-каналізаційне господарство

10.	Забезпечити виконання заходів для проведення підготовчих і
ремонтних робіт на водопровідних і каналізаційних мережах, водопровідних і
каналізаційних насосних станціях міста.

КП «Дергачікомунсервіс»

До 1 жовтня 2017 року

Житлове господарство

11.	Забезпечити комплексну підготовку житлового фонду комунальної власності територіальної громади м. Дергачі.

КП «Дергачікомунсервіс»

До 20 вересня 2017 року

Газифікація

12. Провести роботу з населенням щодо дотримання правил безпеки газопостачання України.

Виконавчий комітет міської ради,

Постійно

Промисловість

13. Підготувати до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років
виробничі приміщення, адміністративні корпуса та будівлі.

Керівники підприємств, організацій, установ міста.

До 1 жовтня 2017 року

14. Забезпечити здійснення щомісячного моніторингу підготовки комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років.

Виконавчий комітет міської ради,

КП «Дергачікомунсервіс»

До 1 жовтня 2017 року

Транспорт, зв'язок та дорожнє господарство

15.	Провести сезонне обслуговування рухомого складу, забезпечити мастильними матеріалами та паливом, придатним для роботи в зимових умовах, забезпечити виконання заходів, спрямованих на економію паливно-енергетичних ресурсів.

КП «Дергачікомунсервіс»,

До 1 жовтня 2017 року

16. Забезпечити підготовку до роботи в зимових умовах снігоочисної техніки, безперебійний рух транспорту під час снігопаду, снігових заметів та ожеледиці.

КП «Дергачікомунсервіс»

До 1 жовтня 2017 року

17.	Забезпечити заготівлю піщаної суміші для впорядкування доріг під час снігопаду, снігових заметів та ожеледиці.

КП «Дергачікомунсервіс»

До 1 жовтня 2017 року

18.	Забезпечити підготовку до роботи в зимових умовах автомобільних
доріг загального користування комунальної власності

КП «Дергачікомунсервіс»

До 1 жовтня 2017 року

Керуючий справами(секретар)                                                     В.К. Кубицький

виконавчого комітету