ДЕРГАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 10 січня 2017 року                  		                                              № 17

Про затвердження плану організаційних та практичних заходів щодо безаварійного пропуску можливих зимових паводків, льодоходу та весняної повені на території Дергачівської міської ради  у 2017 році

З метою організації  практичних заходів щодо безаварійного пропуску дощових паводків, льодоходу і весняної повені, організації захисту від руйнування об’єктів інфраструктури та сільського господарства, житлових приміщень, будівель та споруд виробничого призначення на території  Дергачівської міської ради у 2017році,керуючись ст.ст.40, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Дергачівської міської ради, –

В И Р І Ш И В:

- Затвердити план організаційних та практичних заходів щодо безаварійного пропуску можливих зимових паводків, льодоходу та весняної повені на території Дергачівської міської ради у 2017 році (додаток№1).

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника Дергачівського міського голови.

Виконуюча обов’язки  міського голови,

секретар ради                                                                          Бондаренко К.І   .

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету  Дергачівської міської ради № 17   від 10 .січня.2017р.

План організаційних і практичних заходів щодо

безаварійного пропуску паводків, льодоходу і весняної повені у  2017 році

на території Дергачівської міської ради

| № пп. | Заходи | Відповідальні | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Провести засідання міської комісії, на якій проаналізувати стан готовності відповідних служб, підприємств, установ, організацій до безаварійного пропуску паводків, льодоходу, весняної повені в місті у 2014-2015 роках. | Кисіль В.Ю. | за окремим графіком |
| 2. | Провести підготовчу нараду за участю членів комісії, працівників та спеціалістів апарату міської ради та її виконавчого комітету | Кисіль В.Ю. | 20.01.2017р. |
| 3. | Визначити населені пункти і місця можли- вого їх підтоплення. Взяти на облік всі дже- рела водозабезпечення. Узагальнити і надати інформацію міському голові. | Кисіль В.Ю. Гринишак І.М. | до 20.01.2017р. |
| 4. | Скласти перелік вулиць та мікрорайонів, які потрапляють в зону можливого підтоп- лення. | члени комісії | до 01.02.2017р. |
| 5. | Підготувати приміщення для розміщення евакуйованого населення із зон підтоплен- ня, забезпечити їх продуктами першої необхідності для тимчасового проживання. | Гринишак І.М., керівники підприємств, члени комісії | до 01.03.2017р. |
| 5. | Затвердити склад аварійних бригад ро- бітників, підготувати плавзасоби, авто- транспорт, механізми, необхідне устат- кування. | Гринишак І.М., Крамін Д.В., керівники підприємств, члени комісії | до 30.01.2017р. |
| 7. | В населених пунктах міської ради, місцях, які можливо будуть відрізані повінню ство- рити необхідний резерв продовольчих то- варів, медикаментів та перев’язувального матеріалу. | Д.Ю.Дончак, О.С.Христенко В.М.Ніколенко | до 01.03.2017р. |
| 8. | Забезпечити в зонах можливого затоплен- ня і евакуації населення санітарний нагляд за станом питного водопостачання, взяти на облік всі джерела водопостачанням (артезіанські свердловини, шахтні колодязі, джерела), забезпечити їх діяльність. | А.В.Шабалтас, І.М.Гринишак | до 01.03.2017р. |
| 9. | Провести обстеження ставків і водоймищ, незалежно від відомчої належності, визна- чити і здійснити заходи щодо укріплення дамб і гребель, привести в робочий стан агротехнічні споруди. Здійснити заходи по безаварійному пропусканню льодоходу та повені. | Гринишак І.М., керівники служб, члени комісії | до 25.02.2017р. |
| 10. | Перевірити стан всіх водостічних труб, шляхопроводів, містків на дорогах міста. При необхідності організувати їх розчищення від снігу та льоду. | Гринишак І.М., депутати, голови вуличних комітетів, члени комісії | до 25.02.2017р. |
| 11. | Визначити кількість, підготувати і обладнати до роботи гусеничні та колесні трактори для перевезення людей та вантажів підприємств та організацій всіх форм власності. | І.С.Поліщук, керівники підприємств, установ, приватні підприємці | до 01.03.2017р. |
| 12. | В місцях можливого підтоплення, на шляхах евакуації людей, пересування тракторів для перевезення термінових вантажів, організувати додатково електроосвітлення та лінії двостороннього зв’язку. | Гринишак І.М., члени комісії | до 25.02.2017р. |
| 13. | Встановити контрольно-пропускні пункти для регулювання пересування тракторів, забезпечити їх телефонним зв’язком і освітленням. | Д.В.Крамін, начальник шляхової дільниці, члени комісії | до 26.02.2017р. |
| 14. | Виготовити і установити показники кордонів (маяки) проїжджої частини на затоплених ділянках. | начальник дорожнього відділу | до 01.03.2017р. |
| 15. | Встановити з початком повені цілодобове чергування відповідальних працівників на підприємствах та господарствах міста. Про надзвичайні ситуації доповідати по тел.3-01-14, 3-01-15, 2-07-44, міськрада. | Кисіль В.Ю., керівники підприємств | У випадку початку повені |
| 16. | Керівникам підприємств, організацій, установ міста, незалежно від форм власності розробити заходи щодо проведення робіт по пропуску повені, зменшенню безпеки підтоплення, приведення в готовність до дії аварійних бригад робітників, підготувати авіатранспорт та механізми для виконання робіт на випадок виникнення несприятливих умов. Заходи направити до міської ради. | Кисіль В.Ю. В.М.Ніколенко, керівники підприємств, установ, організацій | до 01.03.2017р. |
| 17 | КП «Дергачікомунсервіс»: Здійснювати контроль за станом доріг по місту, своєчасно організовувати підсип сумішей та косметичного ремонту; Здійснити перевірку щодо підвищення протипожежного стану об’єктів на території міста; водопостачання та пожежних гідрантів; Посилити контроль за протипожежним захистом житлових будинків та споруд, об’єктів із масовим перебуванням людей; Утримувати у постійній готовності дорожню техніку, обладнання інвентарю до дій в умовах сильних морозів, снігопадів, снігових заметів, хуртовин, ожеледиці та масового утворення бурульок на дахах будинків; | Гринишак І.М., |  |
| 18 | Організувати інформаційне забезпечення населення міста у разі стихійних ситуацій через міську газету «Рідне місто», листівки | Бондаренко К.І. Кисіль В.В. | Протягом зимового періоду |

Керуючий справами(секретар) виконавчого                  В.К.Кубицький

комітету